BudgetBasket

Backlog доработок по текущему статусу тестирования

Актуальная ветка: dev · snapshot SHA 67242209d34eaa03204126607357c85b5a0e7cb9 · 27.08.2026

Основание

Backlog сформирован по фактическим результатам ручного тестирования из документа «Полный план ручного тестирования BudgetBasket», по дополнительной матрице требований из запроса и по проверке текущей структуры ветки dev. Выполненные требования не включены в разработку повторно; для них оставлены только задачи приёмки там, где статус нельзя формально закрыть без ручной проверки.

1. Сводка приоритетов

| Приоритет | Кол-во | Смысл | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 5 | Данные / доступ / блокирующие сценарии | Исправить до дальнейшего сквозного прогона |
| P1 | 8 | Незакрытые бизнес-требования и ключевой UX | Следующая обязательная итерация |
| P2 | 8 | Администрирование, история, навигация, понятность | После стабилизации core |
| P3 | 1 | Косметика | Можно включить в ближайший UI-пакет |

Не включать повторно в разработку: требования №1, 2, 3, 6, 8, 12 и 16 из текущей матрицы — они уже реализованы. №7 оставить отдельной задачей на ручную приёмку статусов.

2. Backlog — краткая очередь

| ID | P |  | Задача | Источник | Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB-001 | P0 | ок | Разделить удаление черновика, отмену и восстановление заявки | REQ-04, REQ-05; фактический дефект ручного тестирования | Удаление черновика выполняется только после подтверждения и удаляет/скрывает черновик согласно принятой модели. |
| BB-002 | P0 | ок | Исправить двустороннюю синхронизацию годовой суммы и помесячного плана | LINE-01, LINE-03; фактический дефект | 12 месяцев всегда доступны и сумма месяцев = sum_plan. |
| BB-003 | P0 | ок | Закрыть видимость черновиков для ответственного ЦФО | SUBMIT-02; фактический дефект и правило ролевой области | ЦФО не видит draft ни в списке, ни в реестре, ни по прямому URL/API. |
| BB-004 | P0 | ок | Корректно фиксировать статус удалённой строки | LINE-05; фактический дефект | После удаления status=deleted в API/БД. |
| BB-005 | P0 | ок | Обязательные ФИО, телефон и email при создании пользователя | USR-02; фактический дефект | Запрос без обязательного поля получает 422/400 с понятным detail. |
| BB-006 | P1 | ок | Добавить согласование отдельной строки детализации для ЗГД из реестра | Требование №4 — частично | ЗГД может зафиксировать одну доступную строку из реестра без открытия заявки. |
| BB-007 | P1 | ок | Динамическая группировка по аналитикам 1–5 | Требование №5; LINE-06 | Можно построить ЦФО → Статья → Аналитика 1 → Категория и другие допустимые комбинации. |
| BB-008 | P1 |  | Расширить самостоятельное управление НСИ экономистом в своей области | Требование №9 — частично; конфликт с текущим CAT-04 | Экономист создаёт статью + категорию и импортирует XLSX в своей области. |
| BB-009 | P1 |  | Импорт потребностей модулей и ЦФО из Excel | Требование №10 — не выполнено | Preview показывает строки, create/update/skip и ошибки без записи в БД. |
| BB-010 | P1 |  | Экспорт истории изменений | Требование №11 — не выполнено | Файл содержит тот же набор событий, что видит пользователь в UI. |
| BB-011 | P1 | ок | Полный Excel-подобный режим редактирования строк заявки | REQ-03; фактический UX-дефект | Колонки можно переставлять и вернуть к default. |
| BB-012 | P1 | ок | Исправить создание категории по умолчанию в НСИ | CAT-02; фактический дефект | При статье A и явной категории B создаются только A→B. |
| BB-013 | P2 | ок | Удаление и транзакционное редактирование НСИ | CAT-03; фактический дефект | Свободная запись удаляется после подтверждения. |
| BB-014 | P2 | ок | Понятная ошибка при удалении связанного пользователя | USR-04; фактический дефект | Пользователь видит «Нельзя удалить: пользователь назначен ответственным/участвует в маршруте…». |
| BB-015 | P2 | ок | Radio buttons для выбора режима строк модуля | ORG-03; замечание ручного тестирования | Одновременно выбран ровно один режим. |
| BB-016 | P2 |  | Единый dirty-state и заметная кнопка сохранения в админских формах | ORG-04 + CAT-03; UX-замечания | После первого изменения кнопка визуально становится основной. |
| BB-017 | P2 | ок | Добавить аналитику в сводки и пересчитывать агрегаты по активным фильтрам | LINE-06; связано с требованием №5 | При фильтре Analytics 1=X итог равен только строкам X. |
| BB-018 | P2 | ок | Очистить историю создания заявки и оформление системных сообщений | SUBMIT-01; фактическое замечание | Событие «Заявка создана» не показывает UUID/служебные поля. |
| BB-019 | P2 |  | Сделать основные плитки дашборда кликабельными | Требование №14 — частично | Клик в любую область карточки открывает отфильтрованный реестр. |
| BB-020 | P2 |  | Ограничить панорамирование графа границами схемы | Требование №15 — частично | Хотя бы часть схемы всегда остаётся видимой. |
| BB-021 | P2 |  | Ручная приёмка матрицы статусов реестра | Требование №7 — реализовано, но не принято | Для каждого ключевого статуса определены текст, иконка, цвет, владелец и доступное действие. |
| BB-022 | P3 | ок | Убрать курсор с вопросительным знаком у диаграмм | Требование №13 — не выполнено | На диаграмме нет курсора «?». |

3. Детализация задач

BB-001 · P0 · Разделить удаление черновика, отмену и восстановление заявки

Основание: REQ-04, REQ-05; фактический дефект ручного тестирования

Проблема: Сейчас «Отменить заявку» вызывается напрямую без подтверждения; отменённую заявку нельзя восстановить из UI, а наличие отменённой заявки блокирует создание новой.

Что должно быть исправлено: Сделать три явно различимых lifecycle-сценария: удаление черновика; отмена заявки; восстановление отменённой заявки. Для отмены и удаления обязателен ConfirmDialog.

Как реализовать:

Frontend RequestDetailsPage.tsx: для cancel открывать ConfirmDialog; показывать «Восстановить» при status=cancelled и доступном пользователе; не смешивать кнопку удаления черновика с cancel.

Backend request_service.py: проверить restore(), create_request() и проверки уникальности активной заявки; cancelled/deleted не должны считаться активной заявкой при создании новой.

Сохранить историю переходов cancel/restore и исключить повторный переход при двойном клике.

Критерии приёмки:

Удаление черновика выполняется только после подтверждения и удаляет/скрывает черновик согласно принятой модели.

Отмена переводит заявку в cancelled только после подтверждения; восстановление возвращает рабочее состояние без потери строк, но доступно только если не была создана новая заявка (у модуля должна быть только 1 активная заявка).

При отменённой заявке можно создать новую заявку того же модуля/года, если бизнес-правило не запрещает это отдельно.

Повторный cancel/restore идемпотентен и не создаёт дублей истории.

Повторное тестирование: REQ-04, REQ-05, SEC-02 + backend lifecycle tests

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-002 · P0 · Исправить двустороннюю синхронизацию годовой суммы и помесячного плана

Основание: LINE-01, LINE-03; фактический дефект

Проблема: После ручного изменения месяцев годовая сумма не пересчитывается; изменение уже созданных строк не проходит ожидаемо; отсутствует управляемое перераспределение по весам.

Что должно быть исправлено: Определить единую модель расчёта: сумма месяцев является фактическим источником годового итога после ручной корректировки; годовая сумма может инициировать равномерное или взвешенное перераспределение.

Как реализовать:

RequestDetailsPage.tsx: при вводе годовой суммы — равномерно распределять 12 месяцев; при изменении любого месяца — пересчитывать годовой итог на клиенте.

Добавить кнопку «Распределить по текущим весам» при ненулевом существующем профиле месяцев; использовать уже имеющуюся redistributeMonthPlans().

Backend budget_item_service.py/request_service.py: валидировать, что sum_plan согласован с month_plans; обновление существующей строки должно сохранять месяцы атомарно.

Округление выполнять в копейках, сумма 12 месяцев должна точно равняться итоговой сумме.

Критерии приёмки:

12 месяцев всегда доступны и сумма месяцев = sum_plan.

Редактирование одного месяца немедленно меняет годовой итог.

Равномерное и взвешенное распределение сохраняют точную сумму до копейки.

Повторное открытие строки показывает те же значения.

Повторное тестирование: LINE-01, LINE-02, LINE-03, ECO-02 + test_month_plans.py

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-003 · P0 · Закрыть видимость черновиков для ответственного ЦФО

Основание: SUBMIT-02; фактический дефект и правило ролевой области

Проблема: Ответственный ЦФО видит заявки модуля ещё в статусе draft, до отправки на этап ЦФО.

Что должно быть исправлено: Черновик должен быть видим только автору/разрешённым локальным ролям; ЦФО получает заявку только после submit.

Как реализовать:

request_service.py: фильтры list_requests/list_cfo_incoming должны исключать draft, если текущий пользователь не владелец черновика.

permission_service.py: прямой GET по request_id для чужого draft должен возвращать 403/404.

Frontend не должен рассчитывать на сокрытие только вкладками — ограничение обязательно на API.

Критерии приёмки:

ЦФО не видит draft ни в списке, ни в реестре, ни по прямому URL/API.

После submit заявка появляется у назначенного ответственного ЦФО.

Администраторский доступ сохраняется только если это предусмотрено моделью полномочий.

Повторное тестирование: SUBMIT-02, REQ-02, AUTH-04, SEC-01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-004 · P0 · Корректно фиксировать статус удалённой строки

Основание: LINE-05; фактический дефект

Проблема: После удаления строка остаётся со статусом draft вместо deleted.

Что должно быть исправлено: Удаление строки должно менять бизнес-статус на deleted либо физически удалять строку только там, где это допустимо. Для текущей модели проекта требуется статус deleted.

Как реализовать:

budget_item_service.py/request_service.py: операция удаления устанавливает status='deleted' и исключает сумму из агрегатов.

Frontend RequestDetailsPage.tsx и ApprovalRegister.tsx: удалённые строки показывать как удалённые в истории/при необходимости, но не учитывать в активных итогах.

Проверить миграционные/SQL-ограничения и budget_totals.py.

Критерии приёмки:

После удаления status=deleted в API/БД.

Удалённая строка не входит в планы, позиции ЦФО и дашборды.

История сохраняет факт удаления.

Повторное тестирование: LINE-05 + тесты агрегатов и истории

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-005 · P0 · Обязательные ФИО, телефон и email при создании пользователя

Основание: USR-02; фактический дефект

Проблема: UI разрешает создать пользователя без личных данных и контактов; проверяется в основном логин и формат заполненных контактов.

Что должно быть исправлено: Сделать обязательными как минимум фамилию, имя, телефон и email; одинаковая валидация на frontend и backend.

Как реализовать:

UsersPage.tsx: disabled для «Создать профиль» пока обязательные поля пусты; показывать required/error/helperText.

models.py UserCreate/Profile и user_service.py: серверная проверка not-null/non-empty, email/phone format; не полагаться на UI.

Проверить БД constraints или добавить миграцию, если поля сейчас nullable.

Критерии приёмки:

Запрос без обязательного поля получает 422/400 с понятным detail.

UI не отправляет неполную форму.

Дубликат логина и ошибка профиля не оставляют частично созданного пользователя.

Повторное тестирование: USR-02 + API negative tests

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-006 · P1 · Добавить согласование отдельной строки детализации для ЗГД из реестра

Основание: Требование №4 — частично

Проблема: ЗГД умеет действовать по ЦФО/статье/категории/модулю, но отдельная строка детализации не имеет самостоятельного approve-action.

Что должно быть исправлено: Добавить item-level action на финальном шаге ЗГД, сохранив групповые действия как массовую оболочку над теми же строковыми решениями.

Как реализовать:

approval_service.py: разрешить approve/fix для конкретного item_id на финальном шаге, с проверкой текущей позиции, статуса frozen и полномочий.

api.py: переиспользовать/расширить endpoint действий позиции с item_ids, не создавать отдельную параллельную бизнес-логику.

ApprovalRegister.tsx/registryConfig.ts: показывать действие на leaf-row ЗГД; группы ЦФО/статья/категория/модуль вызывают ту же операцию по набору leaf item_ids.

Не расширять строковое редактирование для обычного согласующего, если это не является отдельным требованием.

Критерии приёмки:

ЗГД может зафиксировать одну доступную строку из реестра без открытия заявки.

Статус группы пересчитывается из дочерних строк.

Недоступную/fixed строку повторно обработать нельзя.

Групповое действие и строковое действие дают одинаковый итог.

Повторное тестирование: Новый ZGD item-level case + ZGD-01/ZGD-03/REG-05

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-007 · P1 · Динамическая группировка по аналитикам 1–5

Основание: Требование №5; LINE-06

Проблема: analytics_1–5 работают как поля, колонки и фильтры, но не как уровни группировки; сводка не перестраивается по выбранной аналитике.

Что должно быть исправлено: Добавить конструктор группировки реестра: стандартные уровни + выбранные analytics_1–5 в заданном порядке.

Как реализовать:

Backend request_service.py: параметр group_by[] или presentation config; агрегировать на сервере по аналитике для пагинации больших объёмов.

ApprovalRegister.tsx: UI выбора уровней и порядка группировки; выбранная аналитика отображается как group-row с суммой/статусом.

Фильтры должны применяться до агрегации, а итог родителя — считаться только по отфильтрованным дочерним строкам.

Сохранить стандартный профиль ЦФО → Статья → Категория → Модуль как default.

Критерии приёмки:

Можно построить ЦФО → Статья → Аналитика 1 → Категория и другие допустимые комбинации.

Суммы/статусы группы меняются после фильтра.

Пустые значения аналитики попадают в понятную группу «Не заполнено».

Пагинация не ломает итог агрегата.

Повторное тестирование: LINE-06, REG-01, REG-02 + новые grouping tests

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-008 · P1 · Расширить самостоятельное управление НСИ экономистом в своей области

Основание: Требование №9 — частично; конфликт с текущим CAT-04

Проблема: Сейчас экономист редактирует категории своей области, но корневые статьи и импорт остаются admin-only. Это не закрывает формулировку «самостоятельно расширяет НСИ своего ЦФО».

Что должно быть исправлено: Разрешить экономисту создавать корневые статьи/проекты, категории и выполнять импорт только в закреплённой области. Чужая область остаётся недоступной.

Как реализовать:

catalog_service.py/permission_service.py: scope-check на unit/CFO assignments для create/update/import/delete.

CatalogsPage.tsx: показывать управление и ImportDialog экономисту только для доступных подразделений; отключить выбор чужого department_id.

excel_service.import_catalog(): проверять каждую строку на допустимый scope, а не доверять unit_id из XLSX.

Обновить тест CAT-04: ожидание «корневыми статьями управляет администратор» больше не соответствует новому требованию.

Критерии приёмки:

Экономист создаёт статью + категорию и импортирует XLSX в своей области.

Попытка указать чужой unit_id отклоняется API.

Администратор сохраняет полный доступ.

Повторное тестирование: Переписанный CAT-04, CAT-05/CAT-06 для economist scope

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-009 · P1 · Импорт потребностей модулей и ЦФО из Excel

Основание: Требование №10 — не выполнено

Проблема: Есть только импорт НСИ /catalog/{kind}/import; импорта заявок, req_items и cfo_positions нет.

Что должно быть исправлено: Реализовать отдельный безопасный import workflow с preview → validation → commit. Не смешивать его с импортом НСИ.

Как реализовать:

Добавить шаблон XLSX для потребностей: год, модуль/ЦФО, статья/проект, категория, наименование, обоснование, тип доход/расход, годовая сумма, 12 месяцев, analytics_1–5.

api.py: endpoints /requests/import-template, /requests/import/preview, /requests/import/commit (или единый endpoint с preview flag).

excel_service.py: парсинг, валидация ссылок на units/catalogs, проверка ролевого scope, дедупликация строк, транзакционный commit.

Файл должен проходить безопасную обработку file_guard; формулы/макросы не исполняются.

Для импорта на уровне ЦФО явно определить: создаются заявки модулей или позиции ЦФО. Рекомендуемый MVP — импорт строк в заявки модулей; прямое создание cfo_positions не обходить.

Критерии приёмки:

Preview показывает строки, create/update/skip и ошибки без записи в БД.

Commit атомарен; при ошибке нет частичного импорта.

Импорт не позволяет обойти маршрут согласования.

Повтор одного и того же файла не создаёт непредсказуемые дубли.

Повторное тестирование: Новый IMPORT-REQ пакет + FILE-02/03 security

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-010 · P1 · Экспорт истории изменений

Основание: Требование №11 — не выполнено

Проблема: RequestHistoryDrawer/RegisterHistoryDrawer доступны только для просмотра; export API и кнопки отсутствуют.

Что должно быть исправлено: Добавить экспорт истории заявки и истории реестра/позиции в XLSX (при необходимости CSV как вторичный формат).

Как реализовать:

Backend: endpoint export history с теми же permission filters, что и просмотр; поля: timestamp, actor, source, action, entity, from, to, comment.

Frontend history drawers: кнопка «Экспортировать» с downloadBlob.

Не выгружать внутренние storage keys, технические токены и служебные поля, которые UI скрывает.

Критерии приёмки:

Файл содержит тот же набор событий, что видит пользователь в UI.

Права на экспорт не шире прав на просмотр истории.

Старые/новые значения читаемы и не содержат необработанных JSON-суффиксов.

Повторное тестирование: HIST-01 + новый EXPORT-HIST

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-011 · P1 · Полный Excel-подобный режим редактирования строк заявки

Основание: REQ-03; фактический UX-дефект

Проблема: Внутри заявки не работает переставление столбцов, редактирование включается по клику, сохранение не всегда явно; названия месяцев сжимаются.

Что должно быть исправлено: Перевести редактируемую таблицу в явный edit-mode: поля сразу интерактивны, изменения накапливаются локально и сохраняются одной явной командой.

Как реализовать:

RequestDetailsPage.tsx: использовать useTableColumnControls для reorder внутри item table, не только resize/hide.

Добавить dirty-state и кнопки «Сохранить изменения» / «Отменить изменения» над таблицей.

Месяцы: полные названия или минимум 3-буквенные сокращения; горизонтальный scroll вместо сжатия до одной буквы.

InlineEdit компоненты оставить для read-mostly реестра, но не навязывать click-to-edit в полноценной форме заявки.

Критерии приёмки:

Колонки можно переставлять и вернуть к default.

Ни одно изменение не отправляется незаметно без явного сохранения в edit-mode.

При отмене локальные изменения исчезают.

12 месяцев читаемы на стандартных desktop-разрешениях через scroll.

Повторное тестирование: REQ-03, UI-02, UI-04

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-012 · P1 · Исправить создание категории по умолчанию в НСИ

Основание: CAT-02; фактический дефект

Проблема: При ручном вводе категории всё равно может появляться дубликат category=article.

Что должно быть исправлено: Автокатегория с именем статьи создаётся только если пользователь не указал категорию и у статьи ещё нет дочерних категорий.

Как реализовать:

CatalogsPage.tsx saveManualRows: убрать неоднозначное правило categoryName=row.category || articleName как автоматический side effect.

catalog_service.py/excel_service.py: унифицировать правило и защитить от дублей на backend.

Добавить уникальность parent_id + normalized(name) на уровне сервиса/БД, если её нет.

Критерии приёмки:

При статье A и явной категории B создаются только A→B.

При пустой категории допускается A→A только по принятому правилу и без дублей.

Повторный импорт/ручное сохранение не создаёт второй идентичный child.

Повторное тестирование: CAT-01, CAT-02, CAT-05

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-013 · P2 · Удаление и транзакционное редактирование НСИ

Основание: CAT-03; фактический дефект

Проблема: В интерфейсе нет рабочего сценария удаления НСИ и понятного save/rollback при редактировании.

Что должно быть исправлено: Добавить delete с impact-check и явную модель сохранения/отката изменений.

Как реализовать:

CatalogsPage.tsx: кнопка удаления для допустимых строк, ConfirmDialog, disabled/tooltip для используемой записи.

catalog_service.py уже имеет delete endpoint — вернуть предметный detail при связях; используемую НСИ не удалять с разрушением истории, предпочтительно deactivate.

Для batch редактирования добавить dirty state и «Сохранить/Отменить», либо оставить атомарный inline только если это явно обозначено пользователю.

Критерии приёмки:

Свободная запись удаляется после подтверждения.

Используемая запись блокируется с понятным сообщением и предлагает деактивацию.

Отмена редактирования восстанавливает исходные значения.

Повторное тестирование: CAT-03, UI-01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-014 · P2 · Понятная ошибка при удалении связанного пользователя

Основание: USR-04; фактический дефект

Проблема: Backend блокирует удаление корректно, но UI показывает «Не удалось подключиться к серверу».

Что должно быть исправлено: Передавать предметный HTTP 409/422 detail и отображать его через единый обработчик API-ошибок.

Как реализовать:

user_service.py: при зависимостях формировать понятное сообщение с причиной.

UsersPage.tsx: заменить локальный getErrorMessage на общий getApiErrorMessage(), чтобы 4xx не маскировался как Network Error.

При необходимости показывать краткий список типов активных связей.

Критерии приёмки:

Пользователь видит «Нельзя удалить: пользователь назначен ответственным/участвует в маршруте…».

Нет stack trace и нет ложного сообщения о недоступности сервера.

Повторное тестирование: USR-04, UI-01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-015 · P2 · Radio buttons для выбора режима строк модуля

Основание: ORG-03; замечание ручного тестирования

Проблема: Выбор ДДС / Инвест-проекты должен быть более очевидным и взаимоисключающим.

Что должно быть исправлено: Заменить текущий контрол на RadioGroup из двух значений.

Как реализовать:

UnitsPage.tsx: RadioGroup «Статьи ДДС» / «Инвест-проекты» с пояснением, что режим взаимоисключающий.

Сохранять прежнюю backend-модель; при активных строках оба radio disabled с причиной.

Критерии приёмки:

Одновременно выбран ровно один режим.

Нельзя сменить режим при активных строках.

Текущее значение корректно восстанавливается после reload.

Повторное тестирование: ORG-03

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-016 · P2 · Единый dirty-state и заметная кнопка сохранения в админских формах

Основание: ORG-04 + CAT-03; UX-замечания

Проблема: Пользователь не всегда понимает, что есть несохранённые изменения и где их подтвердить.

Что должно быть исправлено: Ввести общий паттерн: без изменений — Save disabled/neutral; при изменениях — primary/contained + индикатор «Есть несохранённые изменения»; рядом Cancel/Reset.

Как реализовать:

UnitsPage.tsx и CatalogsPage.tsx: сравнение draft vs persisted object.

При закрытии формы с dirty state — подтверждение потери изменений.

Не подсвечивать Save без фактических изменений.

Критерии приёмки:

После первого изменения кнопка визуально становится основной.

После save/reset dirty-state исчезает.

Случайное закрытие не теряет изменения молча.

Повторное тестирование: ORG-04, CAT-03, UI-01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-017 · P2 · Добавить аналитику в сводки и пересчитывать агрегаты по активным фильтрам

Основание: LINE-06; связано с требованием №5

Проблема: Значения аналитики не отражаются в сводке заявки/статей, а агрегаты должны реагировать на фильтры.

Что должно быть исправлено: Сводка должна уметь показывать разрез аналитики и считать сумму только по текущей выборке.

Как реализовать:

RequestDetailsPage.tsx и DashboardTableView/ApprovalRegister: вывести выбранные analytics dimensions в summary.

Backend aggregation применять после filters; не суммировать скрытые фильтром строки.

Переиспользовать один aggregation contract с BB-007, чтобы не получить разные цифры в реестре и заявке.

Критерии приёмки:

При фильтре Analytics 1=X итог равен только строкам X.

Сброс фильтра возвращает полный итог.

Суммы заявки, статьи и реестра согласованы.

Повторное тестирование: LINE-06, REG-02, DASH-03

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-018 · P2 · Очистить историю создания заявки и оформление системных сообщений

Основание: SUBMIT-01; фактическое замечание

Проблема: История создания заявки содержит лишние служебные данные; системные сообщения требуют отдельного визуального представления и центрирования.

Что должно быть исправлено: Сократить payload, показываемый пользователю, до бизнес-значимых полей; системные сообщения оформить отдельным read-only типом.

Как реализовать:

requestHistory.ts/RequestHistoryPanel.tsx: whitelist отображаемых полей и человекочитаемые labels.

Chat UI: is_system → центрированный блок без аватара/редактирования, нейтральный фон, компактный timestamp.

Backend логи можно хранить полно, но UI/export должны скрывать внутренние ключи.

Критерии приёмки:

Событие «Заявка создана» не показывает UUID/служебные поля.

Системные сообщения визуально отличаются, центрированы и не выглядят как сообщение пользователя.

Повторное тестирование: SUBMIT-01, CHAT-01, HIST-01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-019 · P2 · Сделать основные плитки дашборда кликабельными

Основание: Требование №14 — частично

Проблема: Переходы есть у отдельных подписей и счётчиков, но карточки «Расходы», «Корректировка», «Утверждено» целиком не кликабельны; «Зафиксировано» — только подпись.

Что должно быть исправлено: Вся metric-card становится навигационным элементом с корректным фильтром реестра.

Как реализовать:

DashboardPage.tsx: расширить Metric параметром to/onClick и оборачивать Card в RouterLink либо делать CardActionArea.

dashboardNavigation.ts: единый mapping metric→filters, чтобы подписи и карточка не расходились.

Добавить keyboard focus/Enter и aria-label.

Критерии приёмки:

Клик в любую область карточки открывает отфильтрованный реестр.

Фильтры соответствуют метрике и сохраняют scope дашборда.

Доступно с клавиатуры.

Повторное тестирование: DASH-01/02 + UI-03

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-020 · P2 · Ограничить панорамирование графа границами схемы

Основание: Требование №15 — частично

Проблема: Viewport ограничен, fit/reset есть, но граф можно полностью утащить за экран.

Что должно быть исправлено: Clamp transform x/y по bounding box узлов и viewport с небольшим допустимым padding.

Как реализовать:

ApprovalPage.tsx: после pan/zoom вычислять min/max translation из размеров canvas и graph bounds.

При zoom/reset пересчитывать ограничения; если схема меньше viewport — центрировать и не давать увести её за пределы.

Touch/mouse pan должны использовать одну функцию clamp.

Критерии приёмки:

Хотя бы часть схемы всегда остаётся видимой.

Reset возвращает fit-to-view.

Ограничение корректно работает при разных zoom и размерах окна.

Повторное тестирование: ROUTE-01/03, UI-02

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-021 · P2 · Ручная приёмка матрицы статусов реестра

Основание: Требование №7 — реализовано, но не принято

Проблема: Автотесты статусов проходят, но без ручной проверки матрицы нельзя закрыть требование.

Что должно быть исправлено: Провести приёмку по ролям и стадиям; код менять только при найденном несовпадении.

Как реализовать:

Сверить RegistryStatusCell/registryStatusVisual с документированной матрицей статусов.

Проверить leaf-row, aggregate-row, предыдущий/текущий этап, owner и availability action.

Зафиксировать ожидаемую матрицу как regression test cases, чтобы последующие изменения не разъезжались.

Критерии приёмки:

Для каждого ключевого статуса определены текст, иконка, цвет, владелец и доступное действие.

Цвет не является единственным носителем смысла.

Ручная приёмка подписана; найденные расхождения оформлены отдельными дефектами.

Повторное тестирование: REG-03 + status visual tests

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BB-022 · P3 · Убрать курсор с вопросительным знаком у диаграмм

Основание: Требование №13 — не выполнено

Проблема: CSS для SVG/сегментов диаграммы использует cursor: help.

Что должно быть исправлено: Использовать default/pointer в зависимости от кликабельности; tooltip при этом сохраняется.

Как реализовать:

frontend/src/style.css: удалить cursor: help для dashboard donut; pointer только для реально кликабельного сегмента.

Критерии приёмки:

На диаграмме нет курсора «?».

Tooltip продолжает отображаться.

Кликабельные элементы имеют pointer, некликабельные — default.

Повторное тестирование: DASH-01/02, визуальная приёмка

4. Рекомендуемый порядок реализации

Итерация 1 — стабилизация данных и доступа

Сначала закрыть сценарии, которые могут блокировать пользователя, давать неверные суммы или раскрывать черновики.

BB-001 — Разделить удаление черновика, отмену и восстановление заявки

BB-002 — Исправить двустороннюю синхронизацию годовой суммы и помесячного плана

BB-003 — Закрыть видимость черновиков для ответственного ЦФО

BB-004 — Корректно фиксировать статус удалённой строки

BB-005 — Обязательные ФИО, телефон и email при создании пользователя

Итерация 2 — закрытие бизнес-требований

После стабилизации закрыть функциональные пробелы: детализация ЗГД, аналитические группировки, самостоятельная НСИ, импорт и экспорт истории.

BB-006 — Добавить согласование отдельной строки детализации для ЗГД из реестра

BB-007 — Динамическая группировка по аналитикам 1–5

BB-008 — Расширить самостоятельное управление НСИ экономистом в своей области

BB-009 — Импорт потребностей модулей и ЦФО из Excel

BB-010 — Экспорт истории изменений

Итерация 3 — рабочий UX и администрирование

Свести интерфейс к единому Excel-подобному и предсказуемому паттерну редактирования/сохранения.

BB-011 — Полный Excel-подобный режим редактирования строк заявки

BB-012 — Исправить создание категории по умолчанию в НСИ

BB-013 — Удаление и транзакционное редактирование НСИ

BB-014 — Понятная ошибка при удалении связанного пользователя

BB-015 — Radio buttons для выбора режима строк модуля

BB-016 — Единый dirty-state и заметная кнопка сохранения в админских формах

BB-017 — Добавить аналитику в сводки и пересчитывать агрегаты по активным фильтрам

BB-018 — Очистить историю создания заявки и оформление системных сообщений

Итерация 4 — навигация и приёмка

Завершить навигационные и визуальные требования, затем выполнить полный регресс.

BB-019 — Сделать основные плитки дашборда кликабельными

BB-020 — Ограничить панорамирование графа границами схемы

BB-021 — Ручная приёмка матрицы статусов реестра

BB-022 — Убрать курсор с вопросительным знаком у диаграмм

5. Что обновить в тест-плане после исправлений

CAT-04: текущая формулировка «корневыми статьями управляет администратор» конфликтует с новым требованием №9. После BB-008 ожидание должно разрешать экономисту расширять НСИ строго в своей области.

REQ-04 и REQ-05: развести «Удалить черновик» и «Отменить заявку» как разные сценарии; для cancel отдельно проверять restore и возможность создания новой заявки.

LINE-01/LINE-03: явно зафиксировать правило источника истины для sum_plan и 12 месяцев, а также тест равномерного и взвешенного перераспределения.

ZGD-01: добавить отдельный шаг согласования одной leaf-строки из реестра без открытия заявки.

REG-01/REG-02/LINE-06: добавить комбинации динамической группировки по analytics_1–5 и проверку агрегатов после фильтров.

Добавить отдельный раздел импорта потребностей: preview, commit, ошибки, повторный импорт, scope, file_guard.

Добавить экспорт истории заявки и реестра с проверкой прав доступа.

6. Definition of Done для каждой задачи

Изменение реализовано на backend и frontend там, где правило должно быть защищено сервером.

Добавлены/обновлены автоматические тесты на бизнес-правило и негативные сценарии.

Пройден соответствующий набор ручных тестов из плана.

Ошибки 4xx показываются пользователю предметно, без stack trace и ложного «сервер недоступен».

История, агрегаты, статусы и права доступа не расходятся после reload.

Для изменений БД приложена Alembic-миграция и проверен откат/повторный запуск миграций.

После каждой итерации выполняется сквозной маршрут: Модуль → ответственный ЦФО → экономист → согласующие → ЗГД.

7. Точки кода, которые уже подтверждены в dev

frontend/src/pages/RequestDetailsPage.tsx — lifecycle заявки, таблица строк, помесячные планы, история и файлы.

frontend/src/pages/UsersPage.tsx — форма создания пользователя сейчас блокирует только пустые login/password и формат заполненных контактов.

frontend/src/pages/CatalogsPage.tsx — ImportDialog НСИ, ручное создание статей/категорий и текущая логика автокатегории.

frontend/src/pages/DashboardPage.tsx + utils/dashboardNavigation.ts — существующие drill-down переходы; Metric пока не является ссылкой целиком.

frontend/src/components/request-history/* — просмотр истории без экспорта.

frontend/src/components/ApprovalRegister.tsx + approval-register/* — текущие групповые действия и визуализация статусов.

backend/app/routers/api.py — есть catalog import, request export, cancel/restore; отдельного request-needs import и history export нет.

backend/app/services/excel_service.py — логичное место для шаблона/preview/commit импорта потребностей.

backend/app/services/request_service.py и approval_service.py — основные точки бизнес-правил маршрута, видимости, агрегации и действий ЗГД.

Конец backlog